Pénzesgyőr Község Önkormányzata
8426 Pénzesgyőr, Fő u. 4.
e-mail: pgypmh2@gmail.com
Ügyiratszám: P/

/2018
AJÁNLATI FELHÍVÁS

1. Ajánlatkérő

Pénzesgyőr Község Önkormányzata (8426 Pénzesgyőr, Fő u. 4.)
2. Az ajánlat tárgya és annak feltételei: 

Pénzesgyőr község közterületein a síkosság elleni védekezés, valamint a lehullott hóréteg eltávolítása az alábbi területekről:
I. kategória

a) A Közútkezelő KHT kezelésében lévő sorszámos utak belterületi szakaszai 

b) Az önkormányzat kezelésében lévő önkormányzati közutak 

c) Buszmegálló öblök

II. kategória
III. kategória

Különös gonddal kell lenni a síkosság mentesítésnél  ------------------------------------------------------------------------------------ vonatkozásában. 

Éjszakai hóesés és lefagyás esetében a munkákat úgy kell elvégezni, hogy a reggeli munkába járást biztosító tömegközlekedési eszközök igénybevételét, valamint a helyben lévő intézmények, és szolgáltatók rendes munkakezdését biztosítsa. 

Síkosság elleni védekezés esetén a teljesítés elvárt határideje
	Kategória 
	A szórási munka megkezdésének időpontja az észleléstől számítva (óra)
	A síkosság megszüntetésének határideje (óra)

	I.
	0,5-1,0
	3,0

	II.
	1,0-2,0
	4,0

	III.
	2,0-3,0
	5,0


A lehullott hóréteg eltávolításánál az elvárt eljárásrend:

Az I. kategóriába sorolt területeknél, ha a hóréteg vastagsága eléri a 3-5 cm-t, a hóekézést indokolt megkezdeni. A hóesés megszűnése után - 15-20 cm leesett hó mennyiség esetén - a hó eltávolítást 6 órán belül el kell végezni.

A II. kategóriába sorolt területeknél, ha a lehullott hóréteg vastagsága eléri az 5-10 cm-t, a hó eltávolítást indokolt megkezdeni. A hóesés megszűnése után - 15-20 cm leesett hó mennyiség esetén - a hó eltávolítást 6 órán belül el kell végezni.

A III. kategóriába sorolt területeknél, ha a lehullott hóréteg 15-20 cm, a hó eltávolítást a hóesés megszűnése után 14 órán belül el kell végezni.

A hófúvás okozta akadályok megszüntetésénél az elvárt eljárásrend:
A hóakadályok elhárítása során a sürgősségi sorrendet az I. kategóriába sorolt területekkel kell kezdeni, azt követően a II. kategóriába sorolt területekkel kell folytatni és a III. kategóriába sorolt területekkel kell zárni. 

Egyéb feltételek:

A szerződés időtartama: 2018. november 1-től 2019. március 31-ig. Az ezen időszakot megelőző és követő időre ajánlatkérő, a nyertes vállalkozóval szükség esetén egyedi szerződést köt az esetlegesen felmerülő síkosság-mentesítési és hó-eltakarítási munkálatok elvégzésére.

Megbízott akadályoztatása, illetve az időszerűen nagyobb kapacitást igénylő munkavégzés esetén a feladat ellátásáról saját költségére köteles gondoskodni, a szerződésben vállalt feladatokat köteles haladéktalanul elvégezni, elvégeztetni. 

A vállalási díj kifizetése tárgyhót követő hónap 10-éig történik, a benyújtott menetlevelek ellenőrzése után. A kifizetés feltétele az önkormányzat által kiállított teljesítés igazolás megléte és a vállalkozó által kibocsátott számla benyújtása.

Megbízottnak a szerződés időtartamára kiegészítő felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.

3. Ajánlattevő

Ajánlattevő neve, cégneve: 


Kapcsolattartó neve: 


Cím: 


Adószám: 


Telefon, fax: 


E-mail: 


4. Alkalmassági szempontok

Ajánlattevő tulajdonában, kezelésében lévő munkagépek, eszközök leírása: 

Ajánlattevő által a síkosság mentesítéshez használni tervezett anyag megnevezése:

( A kloridhatást minimálisra kell csökkenteni! )

Toló lappal rendelkezem: 
igen
nem

Sószóróval rendelkezem:
igen
nem

Markológéppel rendelkezem:
igen
nem

A feladatra rendelhető dolgozói létszám: __________________________ fő

5. Vállalási díjak:

	Síkosság mentesítési és hó eltakarítási munkadíj              ​​​​​_____________    Ft+ÁFA/óra


A munkavégzéshez szükséges anyag (járulékos és segédanyag) beszerzése és költségviselése megbízottat terheli. 

Amennyiben van rendelkezésre állási díj a szerződött, de munkával nem töltött napokra ennek összege 




Ft+ÁFA/nap

6. Az ajánlat benyújtása

Beérkezési határidő: 

2018. szeptember 15.  10 óra

Postacím vagy személyes leadás helye: 

Bakonybéli Közös Önkormányzati Hivatal, Bakonybél, Pápai u. 7.
AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS LETÖLTHETŐ A www.penzesgyor.hu HONLAPRÓL, ILLETVE SZEMÉLYESEN ÁTVEHETŐ  ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN (8426 Pénzesgyőr, Fő u. 4., Bakonybéli Közös Önkormányzati Hivatal, Bakonybél, Pápai u. 7.)

Pénzesgyőr, 2018. augusztus 17.


                                        Hajós Ákos


                                       polgármester
